PROJECT SCOPE STATEMENT

Hệ thống Quản lý & Cho thuê Kho lưu trữ Tự phục vụ
Self-Storage Facility Rental and Management System

SRS v2.0 — Phiên bản Scope Statement v2.1
Môn học: SWP391 — Capstone Project

| Phiên bản | Ngày | Tác giả | Thay đổi chính |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | — | — | Scope Statement ban đầu |
| v2.0 | — | — | Cập nhật theo SRS v2.0 |
| v2.1 | 18/09/2026 | Nhóm SWP391 | Bổ sung Deliverables, Done Criteria, Constraints, Assumptions, GZ-05→07 |

# 1. Tuyên bố phạm vi (Scope Statement)

Dự án xây dựng nền tảng web quản lý và cho thuê kho lưu trữ tự phục vụ (Self-Storage) theo mô hình chuỗi nhiều chi nhánh (multi-branch), phục vụ 5 nhóm Actor với phân quyền và phạm vi dữ liệu độc lập.

| Actor | Vai trò trong hệ thống |
| --- | --- |
| Storage Customer | Khách hàng thuê kho trực tuyến, theo dõi hợp đồng, thanh toán |
| Facility Staff | Nhân viên thực hiện check-in, bàn giao, nghiệm thu, xử lý sự cố |
| Facility Manager | Quản lý chi nhánh: phòng kho, phân công nhân viên, báo cáo cơ sở |
| Business Operations Mgr | Quản lý toàn chuỗi: chính sách, khung giá, báo cáo tài chính |
| System Administrator | Quản trị tài khoản, phân quyền RBAC, audit log toàn hệ thống |

ℹ️ GHI CHÚ Phạm vi được giới hạn ở mức đủ để bảo vệ đồ án tốt nghiệp SWP391. Ưu tiên tính đúng đắn của luồng nghiệp vụ hơn độ hoàn thiện thương mại. Mọi mô phỏng (mã PIN, thanh toán, QR) đều ở mức phần mềm thuần túy — không tích hợp phần cứng hay cổng thanh toán thực tế.

# 2. Deliverables (Sản phẩm bàn giao)

| Mã | Deliverable | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| D1 | Web Application | Ứng dụng web chạy được, có đủ 28 màn hình cho 5 Actor |
| D2 | Source Code | Mã nguồn Backend (Spring Boot) + Frontend trên GitHub (private repo) |
| D3 | Cơ sở dữ liệu | DB schema 14 thực thể + Seed Data (≥3 chi nhánh, ≥20 kho, 5 tài khoản demo) |
| D4 | SRS Document | Tài liệu yêu cầu v2.0 (Detailed Requirement Baseline) đã ký duyệt |
| D5 | Project Scope Statement | Tài liệu này (v2.1) đã được team và giảng viên đồng thuận |
| D6 | Demo Video / Live Demo | Trình diễn đủ 12 Acceptance Criteria (AC-01 → AC-12) |
| D7 | README / Deployment Guide | Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và chạy hệ thống trên môi trường local |

# 3. In Scope — MUST-HAVE (Bắt buộc 100%)

Sắp xếp theo mức độ rủi ro kỹ thuật. Làm trước các mục rủi ro cao để không bị kẹt ở giai đoạn cuối.

## 3.1. Rủi ro cao — Làm trước, làm chắc

| Hạng mục | FR liên quan | Màn hình (SCR) | Acceptance Criteria | Lý do rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RBAC theo chi nhánh 5 role, JWT 24h, route guard Frontend + filter Backend theo facility_id | FR-001 → FR-006 | SCR-02, SCR-25, SCR-26 | AC-01, AC-11 | Phải chặn ở tầng API, không chỉ ẩn UI |
| Flow 1 – Reservation & Deposit Tìm kho, tạo đơn đặt, nộp cọc Mock, auto-EXPIRED sau 24h (cron/scheduler) | FR-007 → FR-012 | SCR-01, SCR-03, SCR-04, SCR-05, SCR-06 | AC-02, AC-03 | Cần cơ chế nền (scheduler) để tự động chuyển trạng thái EXPIRED |
| Flow 2 – Check-in & Handover Gán phòng, phân công Staff, biên bản bàn giao, sinh mã PIN 6 số, cập nhật đồng thời Reservation→Contract→Unit trong 1 transaction | FR-013 → FR-017 | SCR-10, SCR-11, SCR-12 | AC-04, AC-05, AC-06 | Một hành động cập nhật nhiều bảng, cần @Transactional toàn vẹn |

### Điều kiện Done (rủi ro cao):

API endpoint có unit test hoặc integration test chạy pass

RBAC được chặn ở tầng API (query theo facility_id) — không chỉ ẩn ở UI

Transaction bàn giao tự động rollback khi có lỗi giữa chừng

## 3.2. Rủi ro trung bình

| Hạng mục | FR liên quan | Màn hình (SCR) | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| Flow 3 – Rented Unit Management & Checkout Khách xem kho/mã PIN, gửi yêu cầu trả kho; Staff nghiệm thu, hoàn cọc = cọc − phí phạt | FR-018 → FR-022 | SCR-07, SCR-08, SCR-13 | AC-07, AC-08 |
| Flow 4 – Chuỗi chi nhánh & Chính sách Ops Manager CRUD chi nhánh, cấu hình tỷ lệ cọc/grace period/phí phạt/khung giá; chính sách mới áp dụng đơn mới (không hồi tố hợp đồng đang chạy) | FR-023 → FR-027 | SCR-21, SCR-22, SCR-23, SCR-24 | AC-09, AC-10 |
| Flow 5 – Quản lý mặt bằng & Phân công Facility Manager CRUD storage unit, gán phòng cho đơn đặt, giao nhiệm vụ Daily Task List cho Staff, báo cáo cơ sở | FR-028 → FR-032 | SCR-15, SCR-16, SCR-17, SCR-18, SCR-19, SCR-20 | AC-04, AC-05 |

### Điều kiện Done (rủi ro trung bình):

Checkout hoàn tất: Contract → TERMINATED, Unit → AVAILABLE, mã PIN bị khóa

Thay đổi chính sách của Ops Manager phản ánh ngay trên form đặt kho mới

Daily Task List của Staff hiển thị đúng nhiệm vụ được Facility Manager phân công

## 3.3. Rủi ro thấp

| Hạng mục | FR liên quan | Màn hình (SCR) | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| Mock Payment & QR tĩnh Ghi nhận thanh toán (MOCK_CARD, BANK_TRANSFER_QR, CASH_AT_COUNTER); không cổng thanh toán thật | FR-009, FR-015 | SCR-05, SCR-06 | AC-03 |
| Audit Log & Login History Ghi log thay đổi trạng thái nhạy cảm (đổi giá, gán kho, hủy đơn, hoàn cọc) kèm User ID + timestamp; Admin tra cứu | BR-010 (gián tiếp) | SCR-27, SCR-28 | AC-12 |
| Authentication cơ bản Đăng ký / Đăng nhập (JWT 24h), Đổi mật khẩu, Quên mật khẩu | FR-001 → FR-004 | SCR-02 | AC-01 |

### Điều kiện Done (rủi ro thấp):

Audit Log ghi được entry khi Manager gán phòng / Ops Manager đổi giá

Login History ghi IP và timestamp chính xác

JWT hết hạn đúng 24h — không bypass được route guard khi token hết hạn

# 4. Nice-to-Have (Làm thêm nếu còn thời gian)

Hoàn thành các mục này sẽ giúp đạt điểm xuất sắc (cộng điểm). Không ảnh hưởng đến điểm đạt nếu bỏ qua.

| Hạng mục | FR liên quan | Ghi chú kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| Flow 6 – Gia hạn & Quá hạn tự động Tự động nhắc gia hạn 7 ngày trước hạn, tính phí phạt trễ hạn/ngày, tạm khóa PIN sau grace period OVERDUE | FR-033 → FR-035 | Cần cron job phức tạp hơn; phụ thuộc GZ-03 đã được chốt |
| Flow 7 – Support Ticket & Rating Khách gửi ticket sự cố (kèm ảnh), Staff xử lý tại hiện trường, Khách đánh giá 1-5 sao và đóng ticket | FR-036 → FR-038 | Cần entity SupportTicket và upload ảnh (multipart) |
| Xuất báo cáo Excel / PDF Export báo cáo doanh thu / tỷ lệ lấp đầy ra file chuẩn | FR-026 mở rộng | Cần thư viện Apache POI (Excel) hoặc iText/JasperReports (PDF) |
| Tự đổi mã PIN cá nhân Customer tự đổi PIN trực tiếp trên portal (hiện tại Staff cấp PIN) | FR-019 mở rộng | Logic đơn giản, ít rủi ro — nên làm nếu còn ≥1 sprint trống |

# 5. Out of Scope — Tuyệt đối KHÔNG làm

🚨 CẢNH BÁO Bất kỳ thành viên nào đề xuất thêm các hạng mục dưới đây vào sprint đều phải được phê duyệt lại bởi cả nhóm và giảng viên hướng dẫn. Đây là ranh giới cứng.

| Nhóm | Hạng mục loại trừ | Lý do loại trừ |
| --- | --- | --- |
| Phần cứng khóa | Thiết bị khóa IoT thông minh cơ điện tử thực tế | Ngoài phạm vi kỹ thuật phần mềm thuần |
| Phần cứng truy cập | Đầu đọc thẻ từ NFC vật lý tại cửa kho | Ngoài phạm vi kỹ thuật phần mềm thuần |
| Thanh toán thật | Cổng thanh toán quốc tế Visa/Mastercard môi trường production | Rủi ro pháp lý, chi phí tích hợp merchant account |
| AI | Nhận diện khuôn mặt khách ra vào chi nhánh | Ngoài phạm vi ML/AI — không có dataset, không có GPU |
| Tài chính chuyên sâu | Phân hệ kế toán tài chính doanh nghiệp đầy đủ (VAT, sổ cái, bút toán kép) | Không thuộc nghiệp vụ core self-storage |
| Mobile App | Ứng dụng iOS / Android native | Chỉ web platform theo yêu cầu môn SWP391 |
| Đa ngôn ngữ | Internationalization (i18n) — UI tiếng Anh hoàn toàn | Chỉ tiếng Việt là ngôn ngữ giao diện chính |
| Email/SMS thật | Gửi email/SMS thật đến khách qua SMTP/Twilio | Chỉ thông báo in-app để tránh chi phí và rủi ro spam |

# 6. Grey Zone — Cần team chốt trước khi code

⚠️ QUAN TRỌNG Các vấn đề dưới đây CHƯA có Functional Requirement rõ ràng trong SRS gốc. Team PHẢI chốt từng vấn đề và điền vào cột "Quyết định cuối" trước Sprint 1 để tránh scope creep và conflict code trong nhóm.

| Mã | Vấn đề cần chốt | Quyết định đề xuất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| GZ-01 | Mã PIN có "xác thực" thật không? | KHÔNG — PIN chỉ hiển thị trên UI và lưu DB để minh họa nghiệp vụ; không có cơ chế kiểm tra vật lý (đúng tinh thần Out-of-Scope IoT) | ⬜ Chờ chốt |
| GZ-02 | Ai gán chi nhánh công tác cho Staff / Facility Manager? | System Administrator thực hiện khi tạo hoặc chỉnh sửa tài khoản nhân sự (thuộc MF-02) | ⬜ Chờ chốt |
| GZ-03 | Công thức phí phạt trễ hạn (Flow 6 — Nice-to-Have)? | phạt = (giá_thuê_ngày × số_ngày_trễ), có mức trần tối đa = 1 tháng tiền thuê. Ops Manager cấu hình % trong BusinessPolicy. | ⬜ Chờ chốt |
| GZ-04 | 1 Customer có được thuê kho ở nhiều chi nhánh cùng lúc không? | CÓ — không có business rule nào cấm; 1 Customer có thể có nhiều RentalContract ở nhiều Facility khác nhau cùng lúc. | ⬜ Chờ chốt |
| GZ-05 ★ | Khi loại kho hết phòng trống — hiển thị hay báo lỗi sau thanh toán? | Nút "Đặt ngay" bị disable + hiển thị badge "Hết chỗ" ngay trên UI danh sách kho. Không để khách thanh toán xong mới báo lỗi. | ⬜ Chờ chốt |
| GZ-06 ★ | Facility Manager có thể tự tạo tài khoản Staff mới không? | KHÔNG — chỉ System Admin tạo tài khoản nhân sự (FR-001→FR-002). Manager chỉ phân công các Staff đã được Admin tạo sẵn. | ⬜ Chờ chốt |
| GZ-07 ★ | Chính sách hoàn cọc khi khách hủy Reservation? | Hoàn 100% cọc nếu hủy trước 24h so với giờ hẹn check-in. Hoàn 0% nếu hủy trong vòng 24h trước giờ hẹn. Ops Manager cấu hình % cụ thể trong BusinessPolicy. | ⬜ Chờ chốt |

★ GZ-05, GZ-06, GZ-07 là các vấn đề mới được phát hiện khi đối chiếu SRS với Scope Statement — chưa có trong phiên bản v2.0.

# 7. Ranh giới trách nhiệm theo Actor (Scope Boundary)

| Actor | Phạm vi dữ liệu được thao tác | KHÔNG được phép |
| --- | --- | --- |
| Storage Customer | Chỉ dữ liệu của chính mình: reservation, contract, invoice, payment, ticket | Xem dữ liệu khách hàng khác; thay đổi giá; thao tác admin |
| Facility Staff | Dữ liệu nghiệp vụ trong chi nhánh được phân công: check-in, handover, inspection, ticket | Xem/sửa dữ liệu chi nhánh khác; thao tác chính sách giá |
| Facility Manager | Toàn bộ dữ liệu vận hành chi nhánh mình: unit, staff, rental, báo cáo cơ sở | Xem/sửa dữ liệu chi nhánh khác; thay đổi chính sách toàn chuỗi |
| Business Ops Manager | Dữ liệu tổng hợp toàn chuỗi: chính sách, báo cáo tài chính và lấp đầy | Can thiệp trực tiếp nghiệp vụ từng đơn lẻ (gán phòng, làm handover) |
| System Administrator | Tài khoản, phân quyền, gán chi nhánh, audit log toàn hệ thống | Thao tác nghiệp vụ thuê kho (không phải actor nghiệp vụ) |

# 8. Ràng buộc dự án (Constraints)

| Loại | Ràng buộc cụ thể |
| --- | --- |
| Thời gian | Hoàn thành và bảo vệ trong semester SWP391 hiện tại theo lịch FPT University |
| Nhân lực | Nhóm sinh viên (thường 4–6 người), không có chuyên gia domain, không có QA riêng |
| Ngân sách | Không có ngân sách thương mại; sử dụng free-tier cloud nếu deploy (Railway, Render) |
| Backend | Java Spring Boot (theo yêu cầu kỹ thuật môn SWP391) |
| Frontend | React / Angular / Vue.js (team tự chọn một framework duy nhất) |
| Database | MySQL hoặc PostgreSQL — quan hệ, hỗ trợ Foreign Key và @Transactional |
| Môi trường chạy | Chạy được trên localhost hoặc free-tier deployment; không yêu cầu server riêng |
| Thanh toán | Chỉ Mock Payment — không tích hợp cổng thanh toán thật (Stripe, VNPay, MoMo...) |

# 9. Giả định dự án (Assumptions)

| Mã | Giả định |
| --- | --- |
| A-01 | Seed Data đủ 3 chi nhánh + 20 kho + 5 tài khoản demo được chuẩn bị hoàn chỉnh trước ngày bảo vệ |
| A-02 | Giảng viên hướng dẫn đã xác nhận và ký duyệt SRS v2.0 trước khi team bắt đầu code Sprint 1 |
| A-03 | PIN mã hóa lưu trong DB là đủ để minh họa nghiệp vụ — không cần xác thực vật lý qua thiết bị |
| A-04 | "Thanh toán" trong demo là Mock Payment — người dùng nhấn nút xác nhận = thanh toán thành công |
| A-05 | Thông báo gia hạn / nhắc nhở được mô phỏng bằng in-app notification (không gửi email/SMS thật) |
| A-06 | Tất cả thành viên có thể kết nối vào DB chung trong quá trình phát triển (shared dev DB hoặc local sync) |

# 10. Tóm tắt định lượng Scope

| Hạng mục | Số lượng | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Actor | 5 | Customer, Staff, Facility Manager, Ops Manager, Admin |
| Core Business Flow (Must-Have) | 5 | Flow 1 – Flow 5 |
| Core Business Flow (Nice-to-Have) | 2 | Flow 6 (Gia hạn) & Flow 7 (Support Ticket) |
| Functional Requirements | 38 | FR-001 → FR-038 |
| Business Rules | 10 | BR-001 → BR-010 |
| Data Entities | 14 | User → AuditLog |
| Màn hình (Screen Catalog) | 28 | SCR-01 → SCR-28 |
| Non-Functional Requirements | 10 | NFR-001 → NFR-010 |
| Acceptance Criteria (nghiệm thu) | 12 | AC-01 → AC-12 |
| Deliverables | 7 | D1 → D7 (Web App, Source, DB, SRS, Scope, Demo, README) |
| Vấn đề Grey Zone cần chốt | 7 | GZ-01 → GZ-07 (thêm 3 mục mới: GZ-05, GZ-06, GZ-07) |
| Ràng buộc (Constraints) | 8 | Thời gian, Nhân lực, Ngân sách, Backend, Frontend, DB, Môi trường, Thanh toán |
| Giả định (Assumptions) | 6 | A-01 → A-06 |

✅ GỢI Ý Tài liệu này là phiên bản v2.1 hoàn chỉnh của Project Scope Statement, được xây dựng dựa trên SRS v2.0 (Detailed Requirement Baseline). Mọi thay đổi scope sau khi đã ký duyệt phải được ghi lại trong bảng Lịch sử phiên bản và thông báo toàn nhóm trước khi áp dụng.